Xandro’s World AI & DIGITAL SOLUTIONS HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG WEBSITE BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU GLOBALFORUMZ.COM Hợp đồng + Phụ lục tính năng + Bảng nghiệm thu bàn giao

| Bên A / Chủ sở hữu: Nguyễn Hoàng Phi Đạt Người trao đổi dự án: Triệu Thị Kim Cúc Bên B / Đại diện thực hiện: Mai Tấn Thành - Xandro’s World Ngày bắt đầu hợp đồng: 16/05/2026 Tổng giá trị MVP: 20.000.000 VNĐ Mua thêm đã chốt: Thanh toán đa quốc gia +5.000.000 VNĐ Tổng ngân sách nếu làm cùng đợt: 25.000.000 VNĐ | Định hướng đã cập nhật Zillow.com là trang tham chiếu chính cho thị trường Mỹ và quốc tế. MVP 20tr giữ nguyên phạm vi đã thống nhất; thanh toán đa quốc gia là phụ lục mua thêm đã chốt. Xandro’s World tặng 03 mẫu banner quảng cáo riêng gồm bản tĩnh và bản động cơ bản để đặt ở kênh ngoài kéo người dùng về website. |
| --- | --- |

| Zillow-first Mỹ & quốc tế | MVP 20tr Phạm vi ban đầu | Thanh toán global +5tr đã chốt | 3 banner tặng Tĩnh + động cơ bản |
| --- | --- | --- | --- |

01  THÔNG TIN HỢP ĐỒNG & CÁC BÊN

Nguyên tắc rà soát

Bản hợp đồng khách gửi đã được giữ tinh thần pháp lý chính, nhưng điều chỉnh các cam kết quá rộng so với ngân sách MVP 20.000.000 VNĐ. Thanh toán đa quốc gia đã được chốt mua thêm +5.000.000 VNĐ; các mục AI/auto/CRM/app nâng cao còn lại đưa vào phụ lục mua sau.

| MỤC | BÊN A - BÊN THUÊ DỊCH VỤ | BÊN B - BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ |
| --- | --- | --- |
| Tên tổ chức/cá nhân | Nguyễn Hoàng Phi Đạt | Mai Tấn Thành / Xandro’s World |
| Đại diện | Nguyễn Hoàng Phi Đạt | Mai Tấn Thành |
| Chức vụ | Giám đốc | Nhà sáng lập Xandro’s World |
| Năm sinh | 24/06/1990 | 24/07/1998 |
| Số điện thoại | 0912886794, 0937900005 | 0917376889 |
| Email | Zufo.info.zgroup@gmail.com | xandrosworld2026@gmail.com |
| ĐKTT | 100/23A Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM | Số nhà 29 ngách 29/2 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội |
| Địa chỉ liên hệ | Hẻm 101 Trần Hưng Đạo - KP7 - Dương Đông - Đặc Khu Phú Quốc - An Giang | Số nhà 29 ngách 29/2 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội |
| CCCD | 060090000089 | 034098001585 |
| Tài khoản | Bên A chuyển khoản theo thông tin Bên B cung cấp khi ký | Thông tin tài khoản Bên B cung cấp khi ký |

02  CĂN CỨ KÝ KẾT

• Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Thương mại năm 2005 và các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.

• Nhu cầu xây dựng nền tảng website bất động sản toàn cầu của Bên A.

• Năng lực thiết kế, phát triển và triển khai website của Bên B.

• Các trao đổi, báo giá, phụ lục tính năng và bảng nghiệm thu là một phần không tách rời của hợp đồng.

03  PHẠM VI CÔNG VIỆC

| NỘI DUNG | THỐNG NHẤT THỰC HIỆN |
| --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển nền tảng website bất động sản toàn cầu GlobalForumz.com. |
| Trang tham chiếu chính | Zillow.com: ưu tiên trải nghiệm tìm kiếm nhà, listing, chi tiết BĐS, thị trường Mỹ và kết nối môi giới. |
| Trang tham chiếu bổ sung | Batdongsan.com.vn, MeeyLand, Realtor.com: lấy điểm mạnh về đăng tin, phân loại, quản lý, tin tức, môi giới và trải nghiệm người dùng. |
| Tỷ lệ phạm vi MVP | Gói 20.000.000 VNĐ được hiểu là MVP cao cấp, triển khai khoảng 90% nhóm chức năng đã trao đổi ban đầu ở mức vận hành cơ bản. Không bao gồm clone dữ liệu, thương hiệu, mã nguồn hoặc toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp của các website tham chiếu. |
| Ngày bắt đầu hợp đồng | 16/05/2026, dự kiến triển khai sau khi hai bên ký và Bên A thanh toán đợt 1. |
| Hình thức ký hợp đồng | Ký online qua bản PDF/Word có chữ ký, ảnh ký hoặc chữ ký điện tử; hai bên xác nhận qua Zalo/email và lưu bản hoàn chỉnh. |

| NHÓM | ĐÃ BAO GỒM TRONG MVP 20TR | PHỤ LỤC / MUA THÊM |
| --- | --- | --- |
| AI | AI hỗ trợ viết mô tả tin đăng cơ bản. | AI gợi ý BĐS nâng cao, chatbot, phân tích giá/thị trường, dịch/tối ưu nội dung nâng cao. |
| Thanh toán | QR Payment / chuyển khoản tự động ghi nhận trạng thái trong phạm vi MVP. | Đã chốt mua thêm: Thanh toán đa quốc gia gồm Stripe, PayPal, Visa/Mastercard (+5tr). |
| Auto | Tự động hết hạn tin, thông báo hết hạn, trạng thái thanh toán MVP. | Auto gia hạn/đẩy tin, auto nhắc hạn đa kênh, auto duyệt/kiểm tra tin theo quy tắc. |
| Quà tặng | Tặng kèm 03 mẫu banner quảng cáo riêng cho khách hàng. | Gồm bản tĩnh và bản động cơ bản để đặt ở kênh ngoài kéo người dùng về website; chỉnh 01 lần trước bàn giao. |

Lưu ý bảo vệ phạm vi

Các tính năng nằm trong phụ lục mua thêm chỉ triển khai khi hai bên thống nhất chi phí, thời gian và phạm vi bằng phụ lục hoặc báo giá bổ sung.

04  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN

| MỤC | NỘI DUNG | GIÁ TRỊ |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Tổng giá trị hợp đồng MVP, không tăng so với thỏa thuận | 20.000.000 VNĐ |
| 4.2 | Đợt 1: 35% trong vòng 01 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | 7.000.000 VNĐ |
| 4.3 | Đợt 2: 55% trong vòng 03 ngày kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao thành công | 11.000.000 VNĐ |
| 4.4 | Đợt 3: 10% sau khi hoàn thành ổn định 30 ngày | 2.000.000 VNĐ |
| 4.5 | Hạng mục mua thêm đã chốt: Thanh toán đa quốc gia (Stripe, PayPal, Visa/Mastercard) | 5.000.000 VNĐ |
| 4.6 | Quà tặng: 03 mẫu banner quảng cáo riêng, gồm bản tĩnh và bản động cơ bản để đặt ở kênh ngoài; chỉnh 01 lần | Tặng kèm |
| 4.7 | Hỗ trợ thêm: kết nối hosting/tên miền, cấu hình website ban đầu, hướng dẫn admin và hỗ trợ kỹ thuật ban đầu | Tặng kèm |
| 4.8 | Tổng ngân sách nếu triển khai MVP và hạng mục mua thêm cùng đợt | 25.000.000 VNĐ |

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên B. Lịch 35% / 55% / 10% áp dụng cho phần MVP 20.000.000 VNĐ. Hạng mục thanh toán đa quốc gia +5.000.000 VNĐ là phụ lục mua thêm đã chốt, thanh toán khi nghiệm thu hạng mục hoặc theo xác nhận riêng khi ký. Phí duy trì hosting, tên miền, AI, dịch vụ bên thứ ba và phí giao dịch cổng thanh toán do Bên A thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp khi phát sinh.

05  THỜI GIAN THỰC HIỆN

| MỐC | CÔNG VIỆC DỰ KIẾN |
| --- | --- |
| Ngày 1 16/05 | Bắt đầu triển khai: chốt nội dung, sitemap, bố cục UI/UX theo định hướng Zillow-first. |
| Ngày 2 | Trang chủ, listing, chi tiết BĐS. |
| Ngày 3 | Tài khoản, dashboard user, lưu tin. |
| Ngày 4 | Đăng tin, upload ảnh/video, quản lý tin. |
| Ngày 5 | Admin panel, duyệt tin, banner, blog/tin tức. |
| Ngày 6 | Maps, filter nâng cao, SEO cơ bản, responsive mobile. |
| Ngày 7 | Kiểm thử, tối ưu, triển khai, demo và bàn giao. |

Timeline có thể thay đổi nhẹ tùy tốc độ phản hồi, nội dung và dữ liệu do Bên A cung cấp.

06  QUYỀN, NGHĨA VỤ & BÀN GIAO

| ĐIỀU KHOẢN | NỘI DUNG TÓM TẮT |
| --- | --- |
| Quyền của Bên A | Kiểm tra tiến độ, góp ý hợp lý, nghiệm thu hạng mục, nhận bàn giao sản phẩm trong phạm vi đã thanh toán. |
| Nghĩa vụ Bên A | Cung cấp nội dung, tài khoản hosting/tên miền, phản hồi đúng thời hạn, thanh toán đúng tiến độ, chịu trách nhiệm pháp lý về dữ liệu/nội dung cung cấp. |
| Quyền của Bên B | Tạm dừng triển khai khi chậm thanh toán hoặc thiếu dữ liệu; từ chối yêu cầu ngoài phạm vi chưa có phụ lục bổ sung. |
| Nghĩa vụ Bên B | Thiết kế, phát triển, kiểm thử và bàn giao đúng phạm vi MVP; hỗ trợ kết nối hosting/tên miền sẵn có của khách hàng. |
| Sở hữu trí tuệ | Sau khi Bên A thanh toán đầy đủ, Bên A được quyền sử dụng mã nguồn và sản phẩm đã bàn giao trong phạm vi hợp đồng. |
| Bảo mật | Hai bên bảo mật thông tin nội bộ, tài khoản truy cập, dữ liệu dự án và không tiết lộ cho bên thứ ba nếu chưa được đồng ý. |

07  BẢO HÀNH, THAY ĐỔI PHẠM VI & TRANH CHẤP

• Bảo hành/lỗi: Bên B sửa lỗi lập trình hoặc lỗi cấu hình do Bên B gây ra trong 30 ngày vận hành ổn định sau bàn giao. Yêu cầu thêm tính năng mới không thuộc bảo hành.

• Thay đổi phạm vi: Mọi yêu cầu ngoài MVP hoặc ngoài phụ lục tính năng đã bao gồm cần có xác nhận chi phí/thời gian trước khi triển khai.

• Bên thứ ba: Hosting, tên miền, AI, cổng thanh toán, email/SMS/Zalo, dữ liệu trả phí hoặc phí giao dịch do Bên A tự chi trả.

• Tranh chấp: Hai bên ưu tiên thương lượng thiện chí. Nếu không thống nhất, áp dụng pháp luật Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền theo thỏa thuận của hai bên.

PHỤ LỤC 1  PHẠM VI TÍNH NĂNG MVP ĐÃ BAO GỒM

Tập trung Zillow-first cho thị trường Mỹ/quốc tế, trong đó có Việt Nam.

| NỀN TẢNG | ĐIỂM MẠNH THAM CHIẾU | ĐƯA VÀO MVP / PHỤ LỤC |
| --- | --- | --- |
| Zillow.com | Search hero, Buy/Rent/Sell, listing, chi tiết BĐS, kết nối agent, thị trường Mỹ. | Làm trang chính về trải nghiệm, giao diện và luồng tìm kiếm. |
| Batdongsan.com.vn | Đăng tin, phân loại BĐS, tin nổi bật, tin tức thị trường. | Đưa vào đăng tin, loại BĐS, VIP cơ bản, trang tư vấn/tin tức. |
| MeeyLand | Định hướng quản lý, dữ liệu, mở rộng hệ sinh thái BĐS. | Đưa vào admin, quản trị nội dung, cấu trúc sẵn sàng mở rộng. |
| Realtor.com | Kết nối khách hàng với môi giới, market insights, calculator, pre-approval. | Đưa vào liên hệ môi giới; calculator/pre-approval đưa phụ lục mua thêm. |

| STT | MODULE | TÍNH NĂNG ĐÃ BAO GỒM |
| --- | --- | --- |
| 01 | Giao diện Zillow-first | Trang chủ, search hero, Buy/Rent/Sell, listing, chi tiết BĐS, responsive mobile/tablet/desktop. |
| 02 | Tìm kiếm & lọc | Tìm theo khu vực, giá, diện tích, loại hình, số phòng, filter nâng cao, gợi ý tin liên quan. |
| 03 | Đăng tin BĐS | Đăng bán/cho thuê, upload nhiều ảnh, video YouTube, watermark ảnh, tin nổi bật/VIP cơ bản, tự hết hạn tin. |
| 04 | Tài khoản | Đăng ký/đăng nhập, quên mật khẩu, dashboard user, wishlist/lưu tin, quản lý tin đã đăng. |
| 05 | Admin | Quản lý user/tin/banner/blog, duyệt/ẩn/xóa tin, báo cáo tin xấu, theo dõi trạng thái thanh toán MVP. |
| 06 | Tiện ích vận hành | Google Maps, nearby search, compare BĐS, form liên hệ môi giới, nút gọi nhanh/Zalo, đặt lịch xem nhà, chat inbox cơ bản. |
| 07 | Nội dung & SEO | Trang tư vấn/tin tức BĐS, trang giới thiệu công ty, VN/EN, VNĐ/USD, SEO cơ bản, social share, tối ưu tốc độ cơ bản. |

PHỤ LỤC 1A  CHECKLIST TÍNH NĂNG ĐÃ CÓ TRONG GÓI 20 TRIỆU

| ✓ | TÍNH NĂNG ĐÃ BAO GỒM | ✓ | TÍNH NĂNG ĐÃ BAO GỒM |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ | Trang chủ premium Zillow-first | ✓ | Đăng tin bán/cho thuê |
| ✓ | Buy/Rent/Sell tabs | ✓ | Upload nhiều ảnh |
| ✓ | Listing bất động sản | ✓ | Gắn Youtube video |
| ✓ | Chi tiết bất động sản | ✓ | Tin nổi bật/VIP cơ bản |
| ✓ | Trang dự án | ✓ | Tự động hết hạn tin |
| ✓ | Trang tư vấn/tin tức BĐS | ✓ | Thông báo hết hạn gói/tin |
| ✓ | Trang giới thiệu công ty | ✓ | Form liên hệ môi giới |
| ✓ | Responsive mobile/tablet/desktop | ✓ | Nút gọi nhanh/Zalo |
| ✓ | Tìm theo khu vực | ✓ | Báo cáo tin xấu |
| ✓ | Tìm theo giá | ✓ | Admin quản lý user/tin/banner/blog |
| ✓ | Tìm theo diện tích | ✓ | Duyệt, ẩn, xóa tin |
| ✓ | Tìm theo loại hình | ✓ | Watermark ảnh |
| ✓ | Tìm theo số phòng | ✓ | AI viết mô tả cơ bản |
| ✓ | Filter nâng cao | ✓ | Chat inbox cơ bản |
| ✓ | Google Maps | ✓ | Đặt lịch xem nhà |
| ✓ | Nearby search | ✓ | VN/EN |
| ✓ | Compare BĐS | ✓ | VNĐ/USD |
| ✓ | Gợi ý tin liên quan | ✓ | QR/chuyển khoản tự động MVP |
| ✓ | Đăng ký/đăng nhập | ✓ | Email notification cơ bản |
| ✓ | Quên mật khẩu | ✓ | SEO cơ bản |
| ✓ | Dashboard user | ✓ | Social share |
| ✓ | Wishlist/lưu tin | ✓ | Tối ưu tốc độ cơ bản |
| ✓ | Quản lý tin đăng | ✓ | 03 banner quảng cáo tĩnh/động cơ bản tặng kèm |

Diễn giải

Danh sách trên là phần đã nằm trong gói MVP 20.000.000 VNĐ. Những tính năng nâng cao hơn được tách ở Phụ lục 2 để khách hàng có thể chọn mua theo nhu cầu.

PHỤ LỤC 2  HẠNG MỤC MUA THÊM / ĐỀ XUẤT MUA SAU

Thanh toán đa quốc gia đã chốt mua thêm; các mục còn lại là đề xuất mua sau.

| HẠNG MỤC | MÔ TẢ NGẮN | GIÁ | ƯU TIÊN |
| --- | --- | --- | --- |
| AI gợi ý BĐS nâng cao | Gợi ý BĐS phù hợp hơn theo hành vi và nhu cầu người xem. | +5-10tr | Nên mua |
| AI chatbot tư vấn BĐS | Chatbot trả lời câu hỏi cơ bản, thu thập nhu cầu khách hàng. | +5-12tr | Nên mua sau MVP |
| AI phân tích giá/thị trường | Phân tích giá, khu vực, xu hướng thị trường ở mức tham khảo. | +8-15tr | Mua khi có dữ liệu |
| AI dịch/tối ưu nội dung nâng cao | Dịch, viết lại, tối ưu tiêu đề/mô tả đa ngôn ngữ tốt hơn. | +5-8tr | Nên mua |
| AI kiểm duyệt tin/ảnh cơ bản | Hỗ trợ phát hiện nội dung trùng/lỗi/không phù hợp. | +4-8tr | Tùy chọn |
| Thanh toán quốc tế đầy đủ | Stripe, PayPal, Visa/Mastercard cho khách Mỹ/quốc tế. | +5tr | Đã chốt mua thêm |
| Gói thành viên/VIP trả phí | Tạo gói đăng tin, gói VIP, đẩy tin trả phí. | +3-7tr | Nên mua |
| Biên nhận/email thanh toán | Gửi biên nhận, email xác nhận và lịch sử thanh toán rõ hơn. | +2-4tr | Tùy chọn |
| Auto gia hạn/đẩy tin | Tin tự gia hạn, tự đẩy nổi bật theo gói. | +3-7tr | Nên mua |
| Auto nhắc hạn đa kênh | Nhắc qua email/Zalo/SMS khi gói/tin sắp hết hạn. | +3-6tr | Nên mua sau MVP |
| Auto duyệt tin theo quy tắc | Gợi ý duyệt/ẩn tin theo bộ quy tắc do admin đặt. | +4-8tr | Tùy chọn |
| Báo cáo doanh thu/gói tin | Thống kê doanh thu, gói VIP, lượt đăng, hiệu quả tin. | +3-5tr | Nên mua khi bán gói |
| Chat realtime | Khách hàng và môi giới nhắn tin trực tiếp tức thời. | +3-5tr | Tùy chọn |
| CRM môi giới nâng cao | Quản lý môi giới, phân quyền đội nhóm, danh sách khách quan tâm. | +5-10tr | Nên mua khi có team |
| App mobile riêng | Ứng dụng iOS/Android riêng khi cần mở rộng mạnh. | Từ 15tr | Phase sau |
| Dữ liệu khu vực/thị trường | Trang dữ liệu khu vực, xu hướng giá, neighborhood insights. | +5-12tr | Mua khi có dữ liệu |
| Mortgage/loan calculator | Ước tính khoản vay, khả năng mua nhà, chi phí hàng tháng. | +5-12tr | Tùy thị trường Mỹ |

PHỤ LỤC 3  LỘ TRÌNH NÂNG CẤP GỢI Ý

| GIAI ĐOẠN | NÊN TRIỂN KHAI | MỤC TIÊU |
| --- | --- | --- |
| MVP 20tr | Website vận hành chính, đăng/tìm/liên hệ/quản trị/thanh toán MVP. | Ra mắt nhanh, kiểm tra thị trường. |
| Nâng cấp 1 | Đã chốt: thanh toán quốc tế đầy đủ. Mua sau: gói VIP trả phí, auto gia hạn/đẩy tin. | Tạo thanh toán quốc tế và chuẩn bị doanh thu tự động hơn. |
| Nâng cấp 2 | AI gợi ý BĐS, AI chatbot, CRM môi giới, báo cáo doanh thu. | Tăng chuyển đổi và quản lý khách tốt hơn. |
| Nâng cấp 3 | App mobile, dữ liệu thị trường, calculator tài chính, mở rộng nội dung Mỹ. | Tiệm cận sản phẩm lớn như Zillow/Realtor. |

PHỤ LỤC 4  TIÊU CHÍ NGHIỆM THU MVP

| STT | HẠNG MỤC | TIÊU CHÍ NGHIỆM THU | KQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Giao diện | Đủ trang chính, đúng định hướng premium/Zillow-first, responsive. | □ Đạt |
| 02 | Search/filter | Tìm/lọc theo khu vực, giá, diện tích, loại hình, số phòng. | □ Đạt |
| 03 | Listing/detail | Hiển thị danh sách và chi tiết BĐS, ảnh/video, thông tin liên hệ. | □ Đạt |
| 04 | Đăng tin | User đăng tin bán/cho thuê, upload ảnh, quản lý tin. | □ Đạt |
| 05 | User | Đăng ký/đăng nhập, dashboard, lưu tin, quản lý tin. | □ Đạt |
| 06 | Admin | Quản lý user/tin/banner/blog, duyệt/ẩn/xóa tin. | □ Đạt |
| 07 | Thanh toán MVP | QR/chuyển khoản tự động ghi nhận trạng thái trong phạm vi MVP. | □ Đạt |
| 08 | Đa ngôn ngữ | VN/EN và VNĐ/USD ở mức nền tảng. | □ Đạt |
| 09 | SEO/mobile | SEO cơ bản, social share, hiển thị tốt trên mobile. | □ Đạt |
| 10 | Bàn giao | Bàn giao mã nguồn/tài khoản admin/tài liệu hướng dẫn cơ bản. | □ Đạt |
| 11 | Ổn định 30 ngày | Theo dõi lỗi phát sinh trong phạm vi đã bàn giao. | □ Đạt |
| 12 | Thanh toán quốc tế | Cấu hình Stripe/PayPal/Visa/Mastercard theo tài khoản do Bên A cung cấp, trong phạm vi kỹ thuật cho phép. | □ Đạt |
| 13 | Banner tặng kèm | Bàn giao 03 mẫu banner quảng cáo riêng gồm bản tĩnh và bản động cơ bản; chỉnh 01 lần trước bàn giao. | □ Đạt |

BIÊN BẢN  NGHIỆM THU & BÀN GIAO

| Tên dự án | Website bất động sản toàn cầu GlobalForumz.com |
| --- | --- |
| Bên A | Nguyễn Hoàng Phi Đạt |
| Bên B | Mai Tấn Thành / Xandro’s World |
| Ngày nghiệm thu | …… / …… / 2026 |
| Tổng giá trị hợp đồng | 20.000.000 VNĐ cho MVP; +5.000.000 VNĐ phụ lục thanh toán đa quốc gia nếu triển khai cùng đợt |
| Hosting/tên miền | Khách hàng đã có sẵn; Bên B hỗ trợ kết nối/cấu hình |
| Kết luận nghiệm thu | □ Đạt nghiệm thu □ Cần chỉnh sửa theo ghi chú |

DANH MỤC  HẠNG MỤC BÀN GIAO

| STT | HẠNG MỤC BÀN GIAO | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mã nguồn / project files | □ Đã nhận |  |
| 02 | Tài khoản super admin / admin | □ Đã nhận |  |
| 03 | Database / dữ liệu mẫu | □ Đã nhận |  |
| 04 | Cấu hình hosting/tên miền | □ Đã nhận |  |
| 05 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản | □ Đã nhận |  |
| 06 | Danh sách tài khoản/dịch vụ bên thứ ba nếu có | □ Đã nhận |  |
| 07 | Biên bản lỗi/chỉnh sửa còn lại nếu có | □ Không có |  |
| 08 | Cấu hình thanh toán đa quốc gia nếu đã nghiệm thu | □ Đã cấu hình |  |
| 09 | 03 mẫu banner quảng cáo tặng kèm | □ Đã nhận |  |

Ghi chú nghiệm thu: ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

KÝ TÊN  XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC VÀ NGHIỆM THU

Xác nhận

Hai bên xác nhận đã đọc, hiểu và thống nhất nội dung hợp đồng, phụ lục tính năng, phụ lục thanh toán đa quốc gia đã chốt +5tr, quà tặng 03 mẫu banner quảng cáo riêng (tĩnh và động cơ bản), phụ lục nâng cấp/mua thêm và bảng nghiệm thu bàn giao kèm theo.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| Nguyễn Hoàng Phi Đạt Giám đốc | Mai Tấn Thành Nhà sáng lập Xandro’s World |
| Ký, ghi rõ họ tên | Ký, ghi rõ họ tên |

Tài liệu gồm: Hợp đồng dịch vụ, Phụ lục phạm vi MVP, Phụ lục nâng cấp/mua thêm, Lộ trình triển khai và Biên bản nghiệm thu bàn giao.